Raport obiective îndeplinite Sprint 2 – Echipa 5

Membrii echipei:

* Berbecaru Andrei
* Iftimi Ruxandra
* Ionescu Andreea Raluca
* Pita Bogdan
* Radulescu Bianca

**Rezumat Sprint anterior**

**Obiective realizate:**

**Membrii: toti membrii echipei**

🡪 implementarea personajului si miscarile acestuia

🡪 personaj realist

🡪 cateva animatii de baza pentru personaj

🡪 personajul poate face doua lucruri in acelasi timp (sa sara si sa schimbe partea pe care se deplaseaza)

🡪 drumul pe care alearga personajul are un background realist

🡪 personajul poate sa faca slide pe sub obstacole (nu avem inca obstacole, dar functionalitatea exista)

**Obiective realizate parțial / la care se va continua lucrul și în sprintul curent:**

🡪 coins pe care sa le stranga personajul

🡪 implementare animație deplasare player

🡪 drumul infinit pe care alearga personajul

**Obiective nerealizate & abandonate:**

🡪 realizarea scenei pentru joc

**Informații Sprint curent**

**Obiective noi propuse – membrii echipei care vor lucra la ele:**

🡪 design-ul si scena jocului

🡪 superputeri pentru personaj

🡪 posibilitatea de a alege dintre mai multe personaje

🡪 crearea si diversificarea obstacolelor